PRD — Plataforma de Divulgação para Lojas Geek de Manaus

Codinome do projeto: Geekfy (nome provisório) Versão: 1.0 (MVP) Data: 06/07/2026 Prazo de entrega do MVP: 29/07/2026 (23 dias)

# Contexto e Visão

Manaus tem uma cena geek ativa (animes, HQs, board games, cosplay, colecionáveis, K-pop, etc.) sustentada por pequenos negócios — lojas físicas, "sacoleiras" de convenção e microempreendedores — que hoje dependem quase exclusivamente de Instagram e grupos de WhatsApp para divulgar produtos. Não existe hoje um ponto de encontro único, local, onde o público geek de Manaus possa descobrir produtos por tema/fandom e saber quais lojas estarão em qual evento.

A referência de mercado citada, a Lolja, opera um modelo de "casa de criadores": ela cuida de produção, estampa, logística e vendas para criadores de conteúdo que só precisam divulgar. Esse modelo é robusto, mas exige operação própria de produção/estoque/logística — inviável para um MVP de 23 dias.

Nossa proposta é mais enxuta: uma vitrine digital regional (marketplace de descoberta, não necessariamente de checkout completo) que agrega o catálogo de várias lojas geek de Manaus em um só lugar, com dois diferenciais que nenhum concorrente local tem: busca inteligente por fandom/tema (IA) e um mapa de eventos com as lojas participantes.

## Problema

Lojistas: dependem de redes sociais com alcance orgânico baixo, sem um canal dedicado ao público geek local; dificuldade de aparecer para quem busca por fandom específico (ex.: "Jujutsu Kaisen", "Attack on Titan", "Magic the Gathering").

Consumidores: não sabem quais lojas existem, o que cada uma vende, nem quais lojas estarão em qual evento (feiras, convenções, encontros) na cidade.

## Visão de produto

Ser o primeiro lugar que um geek de Manaus abre para descobrir "quem vende o que" e "quem vai estar em qual evento", com uma busca que entende fandom e tema, não só palavra-chave literal.

# Objetivos

## Objetivos de negócio

Validar demanda de lojistas locais para um canal de divulgação compartilhado.

Criar uma base inicial de lojas parceiras (meta sugerida: 10–20 lojas no lançamento).

Gerar tração para captar apoio/patrocínio de organizadores de eventos geek em Manaus.

## Objetivos de produto (MVP)

Lojista consegue cadastrar sua loja e seus produtos em poucos minutos.

Visitante consegue buscar por fandom/tema e receber produtos relevantes de múltiplas lojas.

Visitante consegue ver no mapa os eventos geek de Manaus e quais lojas estarão em cada um.

Visitante consegue contatar a loja (ex.: WhatsApp) para fechar a compra.

## Fora do objetivo do MVP (explicitamente)

Checkout/pagamento dentro da plataforma.

Gestão de estoque, frete ou logística.

Aplicativo mobile nativo.

Sistema de avaliações/reviews robusto.

Múltiplas cidades (foco 100% Manaus na v1).

Checkout/pagamento dentro da plataforma.

Gestão de estoque, frete ou logística.

Aplicativo mobile nativo.

Sistema de avaliações/reviews robusto.

Múltiplas cidades (foco 100% Manaus na v1).

# Público-alvo

| Persona | Descrição | Necessidade principal |
| --- | --- | --- |
| Lojista geek | Pequeno negócio/MEI de produtos geek em Manaus (loja física, banca de evento, ou só Instagram) | Visibilidade sem custo alto, fácil de manter atualizado |
| Consumidor geek | Fã de anime/HQ/games/board games/cosplay em Manaus, 15–35 anos, ativo em eventos locais | Achar produtos do seu fandom rápido; saber onde comprar/ver ao vivo |
| Organizador de evento (indireto, v2) | Produtor de convenções/feiras geek locais | Divulgar o evento e atrair lojas parceiras |

# Escopo do MVP — Requisitos Funcionais

Priorização em MoSCoW, pensando nos 23 dias disponíveis.

## Cadastro e gestão de lojas (Must)

RF01 — Lojista cria conta (e-mail/senha ou login simplificado).

RF02 — Lojista preenche perfil da loja: nome, descrição, logo/foto, categorias (ex.: anime, mangá, TCG, board games, cosplay, colecionáveis), contato (WhatsApp obrigatório, Instagram opcional), endereço/bairro (se tiver loja física).

RF03 — Lojista cadastra produtos: nome, foto(s), preço, descrição curta, tags de fandom/tema (ex.: "One Piece", "Pokémon", "D&D").

RF04 — Lojista edita/remove produtos e dados da loja.

RF05 (Should) — Painel simples com lista dos próprios produtos e views recebidas.

Dado o prazo, o cadastro de loja no lançamento pode ser feito por um formulário + onboarding manual/curado pela equipe (conversar com lojistas, subir os primeiros catálogos junto com eles) em vez de um fluxo 100% self-service — isso reduz risco de atraso técnico e garante qualidade dos primeiros dados.

## Descoberta e busca por fandom (Must — diferencial obrigatório)

RF06 — Barra de busca central: usuário digita um tema/fandom/personagem (ex.: "Naruto",

RF06 — Barra de busca central: usuário digita um tema/fandom/personagem (ex.: "Naruto",

"terror", "RPG de mesa").

RF07 — O sistema retorna produtos relacionados mesmo que a palavra não bata literalmente com a tag — ex.: buscar "shinobi" deveria trazer produtos de "Naruto"; buscar "ficção científica" deveria trazer produtos de "Star Wars", "Duna", etc.

RF08 — Resultados exibem produto, loja, preço e botão de contato.

RF09 (Should) — Filtros complementares: categoria, faixa de preço, bairro/zona da loja.

Como viabilizar isso em 23 dias (abordagem recomendada): Em vez de treinar um modelo próprio, usar busca semântica com embeddings:

- Ao cadastrar um produto, gerar um embedding (vetor) do texto (nome + descrição + tags) usando uma API de embeddings (ex.: modelo de embeddings da OpenAI ou da própria Anthropic/outra disponível).

- Guardar esses vetores em um banco com suporte a busca vetorial (ex.: Postgres + extensão pgvector , ou um banco vetorial gerenciado simples como Supabase Vector).

- Na busca, gerar o embedding da consulta do usuário e comparar por similaridade (cosine similarity) com os produtos — isso já resolve "shinobi → Naruto" sem precisar de uma taxonomia gigante mantida à mão.

- Complementar com uma lista curada de sinônimos/fandoms mais comuns em Manaus (anime, mangá, K-pop, TCG, board games, RPG, terror, super-heróis) para reforçar os resultados mais óbvios e reduzir dependência total do modelo.

- Opcional (Could): usar um LLM para "expandir" a query do usuário antes da busca (ex.:

transformar "quero algo de espada e magia" em termos como "fantasia, RPG, espadas, dragões") — mais caro, pode ficar para v2 se o prazo apertar.

Isso é tecnicamente viável em poucos dias e não exige treinar nada do zero — é a rota mais realista para a data de 29/07.

## Mapa de eventos (Must — diferencial obrigatório)

RF10 — Página com mapa interativo de Manaus mostrando eventos geek (feiras, encontros,

RF10 — Página com mapa interativo de Manaus mostrando eventos geek (feiras, encontros,

convenções).

RF11 — Cada marcador do evento mostra: nome do evento, data, local, e lista das lojas parceiras confirmadas naquele evento.

RF12 — Clicar numa loja no evento leva ao perfil dela na plataforma.

RF13 (Should) — Filtro por "eventos futuros" vs. "eventos passados".

Como viabilizar: usar uma biblioteca de mapa simples (Leaflet.js com OpenStreetMap, gratuito, sem necessidade de chave de API paga) ou Google Maps Embed. Os eventos e a lista de lojas por evento podem ser cadastrados manualmente pela equipe no início (poucos eventos existem em Manaus, isso é gerenciável), com um cadastro simples tipo "admin" — não precisa de autosserviço para isso no MVP.

## Página pública da loja e do produto (Must)

RF14 — Página da loja com catálogo, categorias, contato e (se houver) localização/eventos em

RF14 — Página da loja com catálogo, categorias, contato e (se houver) localização/eventos em

que estará presente.

RF15 — Página do produto com foto, preço, descrição e botão "Falar com a loja" (abre WhatsApp com mensagem pré-preenchida).

## Home / navegação (Must)

RF16 — Home com busca em destaque, categorias em destaque, lojas em destaque e banner de

RF16 — Home com busca em destaque, categorias em destaque, lojas em destaque e banner de

próximos eventos.

## Painel administrativo interno (Must)

RF17 — Painel simples (pode ser interno, não exposto ao público) para a equipe aprovar cadastros de loja, moderar produtos e cadastrar eventos/mapa.

# Requisitos não-funcionais

Responsivo mobile-first — a maioria do público vai acessar pelo celular.

Performance: busca deve responder em poucos segundos mesmo com uso de IA/embeddings. Simplicidade de manutenção: stack conhecida pela equipe, hospedagem barata/gratuita no início (ex.: Vercel/Netlify + banco gerenciado tipo Supabase/Neon).

Sem dados sensíveis de pagamento no MVP (reduz exigência de segurança/compliance, já que a compra é fechada fora da plataforma via WhatsApp).

LGPD: coletar apenas dados necessários (contato do lojista, e-mail); política de privacidade simples publicada.

# Stack técnica sugerida (para viabilidade no prazo)

## Camada	Sugestão	Motivo

| Camada | Sugestão | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js/React (ou HTML+JS simples se a equipe preferir velocidade máxima) | Componentização rápida, bom para SEO das páginas de loja/produto |
| Backend/API | Node.js (mesmo framework do front) ou backend simples tipo Supabase (BaaS) | Menos infraestrutura para montar do zero |
| Banco de dados | Postgres (via Supabase ou Neon) com extensão pgvector | Suporta dados relacionais + busca vetorial no mesmo banco |
| Busca por IA | API de embeddings (ex.: OpenAI textembedding-3-small ou similar) | Custo baixo, não exige treinar modelo |
| Mapa | Leaflet.js + OpenStreetMap | Gratuito, sem chave de API paga |
| Hospedagem | Vercel/Netlify (front) + Supabase/Neon (dados) | Tiers gratuitos suficientes para MVP |
| Contato/checkout Link direto para WhatsApp ( externo wa.me ) |  | Zero integração de pagamento necessária no MVP |

# Cronograma sugerido (06/07 → 29/07 = 23 dias)

| Semana | Período | Foco |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | 06/07 – 12/07 | Definição final de escopo, wireframes das telas principais, modelagem de dados, setup do projeto e do banco |
| Semana 2 | 13/07 – 19/07 | Desenvolvimento: cadastro de loja/produto, páginas públicas, integração do banco vetorial e busca por embeddings |
| Semana 3 | 20/07 – 24/07 | Desenvolvimento do mapa de eventos, painel admin interno, onboarding manual das primeiras lojas (dados reais) |
| Semana 4 (curta) | 25/07 – 29/07 | Testes end-to-end, ajustes de UI/responsividade, carga de dados reais restante, deploy e lançamento |

Recomendação: já começar a conversar com as primeiras 5–10 lojas nesta semana 1, em paralelo ao desenvolvimento, para não deixar o cadastro de conteúdo real para a última semana.

# Métricas de sucesso do MVP

Número de lojas cadastradas e ativas no lançamento (meta sugerida: 10–20).

Número de produtos cadastrados (meta sugerida: 100+).

Número de buscas realizadas / taxa de resultado relevante (feedback qualitativo com usuários reais nas primeiras semanas).

Cliques em "Falar com a loja" (proxy de intenção de compra).

Número de eventos e lojas exibidos no mapa.

Cliques em "Falar com a loja" (proxy de intenção de compra).

Número de eventos e lojas exibidos no mapa.

# Riscos e mitigação

## Risco	Impacto	Mitigação

Escopo enxuto: sem checkout, onboarding de lojas

Prazo de 23 dias é curto para

Alto	assistido manualmente, busca via embeddings prontos

IA + mapa + cadastro

(não modelo próprio)

## Risco	Impacto	Mitigação

Poucas lojas aderirem a	Começar prospecção/onboarding já na semana 1, em

Alto tempo	paralelo ao desenvolvimento

Qualidade da busca por IA	        Combinar embeddings com lista curada de

Médio abaixo    do esperado	sinônimos/fandoms comuns

Poucos eventos cadastrados	Cadastro manual pela equipe dos eventos já

Médio           no mapa no lançamento	conhecidos/confirmados em Manaus

Dependência de API externa	Usar modelo de embeddings de baixo custo e cachear

de embeddings	Baixo/Médio vetores dos produtos (só recalcula quando o produto

(custo/latência)	muda)

# Roadmap pós-MVP (v2 e além)

Checkout/pagamento dentro da plataforma (opcional, por loja).

Autosserviço completo para cadastro de loja (sem curadoria manual).

Sistema de avaliações de loja/produto.

Expansão de IA: recomendação personalizada por histórico de busca.

Expansão geográfica para outras cidades da região Norte.

App mobile.

Painel de organizador de evento (autosserviço para cadastrar evento e convidar lojas).

Checkout/pagamento dentro da plataforma (opcional, por loja).

Autosserviço completo para cadastro de loja (sem curadoria manual).

Sistema de avaliações de loja/produto.

Expansão de IA: recomendação personalizada por histórico de busca.

Expansão geográfica para outras cidades da região Norte.

App mobile.

Painel de organizador de evento (autosserviço para cadastrar evento e convidar lojas).

# Abertos para decisão da equipe

Nome definitivo da plataforma e domínio.

Modelo de monetização (mensalidade para lojista? comissão? gratuito na v1 para tração?).

Se o login do lojista será e-mail/senha ou algo mais simples (ex.: magic link).

Lista inicial de eventos geek confirmados em Manaus para popular o mapa no lançamento.